###### STAROSTA BRZESKI

###### PROJEKT

###### MODERNIZACJI

###### EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

###### I

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

###### JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

###### GMINA LUBSZA

2007 ROK

SPIS TREŚCI:

- Cel i zakres ogólny prac oraz postępowanie formalno - prawne:

  - Cel i zakres ogólny prac.

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

  - Zakończenie  postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Charakterystyka obiektu oraz opis systemu, w którym prowadzona będzie ewidencja:

  - Charakterystyka ogólna obiektu.

  - Pozioma osnowa szczegółowa, mapa zasadnicza oraz operat ewidencji gruntów

  - Opis systemu, w którym będzie prowadzona ewidencja.

- Szczegółowy zakres prac przewidywanych do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania:

  - Założenie ewidencji budynków.

  - Założenie ewidencji lokali.

  - Aktualizacja użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych.

  - Weryfikacja i ustalenie granic jednostki ewidencyjnej.

  - Technologia modernizacji istniejących numerycznych baz danych ewidencyjnych.

- Realizacja projektu:

  - Terminy wykonania prac.

  - Zasady kompletowania i zawartość operatów geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego.

  - Przewidywane koszty i źródła finansowania.

  - Wyłonienie wykonawcy  prac.

- Uwagi końcowe.

ZAŁĄCZNIKI:

- Mapa przeglądowa z podziałem jednostki ewidencyjnej na obręby.

- Informacja dotycząca istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

- Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

- Wzór zawiadomienia o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego.

- Wzór protokołu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego.

- Syntetyczny wykaz kodów funkcji budynków.

- Wzór kartoteki spisowej budynków

- Wzór kartoteki spisowej lokali.

- Wzór protokołu badania kw.

Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.

- Cel i zakres ogólny prac oraz postępowanie formalno - prawne.

  - Cel i zakres ogólny prac.

Zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,

- poprawy funkcjonowania informatycznego sytemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Niniejszy projekt zakłada osiągnięcie ww. celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza w wyniku realizacji poniższego zakresu prac:

- pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu oraz ich analiza pod kątem wykorzystania w pracach modernizacyjnych

- porównanie mapy zasadniczej i wyplotów mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków i użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych, pomiar brakujących budynków i zmienionych użytków gruntowych,

- uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej gmina Lubsza o rejestr budynków, rejestr lokali oraz o kartoteki budynków i lokali oraz uzupełnienie części kartograficznej bazy danych ewidencyjnych o warstwę budynków dla 6 obrębów, dla których istniejące bazy nie zawierają budynków,

- aktualizację użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu a w szczególności uzupełnienie o:

  - numery rejonów statystycznych

  - numery rejestrów zabytków

  - numery dróg publicznych

  - numery PESEL

  - numery REGON

  - aktualny adres podmiotów ewidencyjnych

  - informacja, czy podmiot jest cudzoziemcem.

- doprowadzenie do pełnej spójności podstawowych raportów obrazujących dane ewidencyjne,

- zweryfikowanie i ustalenie granic gminy.

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do podjęcia czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza oraz czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy tych prac, jest niniejszy projekt modernizacji,    uzgodniony  z   Opolskim Wojewódzkim  Inspektorem   Nadzoru     Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zarządzenie Starosty Brzeskiego.

Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza będzie poprzedzone informacją (wzór informacji o rozpoczęciu prac - załącznik nr 3 do projektu modernizacji), podaną przez Starostę Brzeskiego do wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy Lubsza oraz - dodatkowo -  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego”  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl.

Osoby reprezentujące wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza, zostaną upoważnione przez Starostę Brzeskiego do wykonywania czynności technicznych związanych z modernizacją ewidencji.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów gminy Lubsza zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych. O terminie i miejscu wyłożenia projektu Starosta Brzeski poinformuje poprzez wywieszenie informacji na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy Lubsza oraz ogłoszenie w prasie krajowej - „Gazeta Wyborcza” oraz - dodatkowo - w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego”      i  na stronie internetowej  www.brzeg-powiat.pl     (wzór zawiadomienia    o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego - załącznik nr 4 do projektu modernizacji).

Wszystkie  czynności związane z  wyłożeniem projektu - w szczególności czynności, o których mowa w § 55 ust. 1 punkt 7 i 8 „Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”,  wykona upoważniony przez Starostę Brzeskiego wykonawca modernizacji (wzór protokołu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego - załącznik nr 5 do projektu modernizacji).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego  w Brzegu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia   17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) przy udziale wykonawcy modernizacji, będzie rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zgłaszający uwagi zostaną pisemnie poinformowani przez upoważnionego pracownika Starostwa o sposobie rozpatrzenia uwag. O treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia  upoważniony pracownik Starostwa sporządzi wzmianki w protokole wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Zakończenie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia,  projekt opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Starosta Brzeski ogłosi informację o zastąpieniu dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego” i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl..

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Brzeski rozstrzygnie w formie decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie zgłoszonych zarzutów, dane ujawnione   w operacie opisowo-kartograficznym o gruntach, budynkach lub lokalach,  których dotyczą zarzuty, nie będą wiążące.

- Charakterystyka obiektu oraz opis systemu, w którym prowadzona będzie ewidencja.

  - Charakterystyka ogólna obiektu.

Jednostką ewidencyjną, dla której Starosta Brzeski zarządził modernizację ewidencji gruntów             i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali jest gmina Lubsza:

| Nazwa | Identyfikator TERYT |
| --- | --- |
| Województwo opolskie | 16 |
| Powiat brzeski | 1601 |
| Gmina Lubsza | 160105 |

-  powierzchnia ogólna gminy  21 270 ha w tym:

- powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowi 1,6 % pow. ogólnej,

- powierzchnia użytków rolnych i gruntów leśnych stanowi 95,2 % pow. ogólnej,

- powierzchnia pozostałych użytków stanowi 3,2 % pow. ogólnej,

- liczba jednostek rejestrowych 4 376,

- liczba podmiotów ewidencyjnych – 5 249, w tym osób fizycznych – 5 186,

- ilość budynków w bazie mapy numerycznej – 4084,

- ilość budynków w 6 obrębach, dla których warstwa budynków nie jest założona – ok. 1000,

- ilość lokali – 374,

- ilość punktów granicznych granicy gminy ( w tym powiatu i województwa) do ustalenia – 485.

Gmina Lubsza składa się z 20 obrębów:

Nazwa i Id TERYT

Pisarzowice 160105_2.0510

Czepielowice 160105_2.0512

Lubicz 160105_2.0513

Śmiechowice 160105_2.0514

Nowe Kolnie 160105_2.0515

Piastowie 160105_2.0535

Błota 160105_2.0538

Mąkoszyce 160105_2.0540

Barucice 160105_2.0541

Rogalice 160105_2.0542

Nowy Świat 160105_2.0543

Tarnowiec 160105_2.0544

Roszkowice 160105_2.0545

Raciszów 160105_2.0546

Szydłowice 160105_2.0537

Dobrzyń 160105_2.0536

Lubsza 160105_2.0534

Michałowice 160105_2.0511

Myśliborzyce 160105_2.0545

Kościerzyce 160105_2.0509

  - Pozioma osnowa szczegółowa, mapa zasadnicza oraz operat ewidencji gruntów gminy Lubsza

zostały szczegółowo opisane w zał. nr  2 do niniejszego projektu

Uwaga - istniejące pokrycie szczegółową osnową poziomą III klasy jest wystarczające dla prac objętych niniejszym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Operat ewidencji gruntów w zakresie ustalenia granic działek ewidencyjnych spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów            i budynków:

- w 6 obrębach w 100 %

- w pozostałych obrębach w ok. 60 %.

  - Opis systemu, w którym będzie prowadzona ewidencja.

Ewidencja będzie prowadzona w systemach EGB 2000 (część opisowa) i Geo-Info V(część kartograficzna).

- Szczegółowy zakres prac przewidywanych do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania:

  - Założenie ewidencji budynków.

Założenie ewidencji budynków wykonane zostanie w oparciu o istniejące źródłowe zbiory danych, informacje pozyskane w trakcie wykonywania wywiadu terenowego oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych.

3.1.1 Zakres przedmiotowy ewidencji budynków.

W ewidencji budynków zostaną ujawnione budynki stanowiące część składową gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Uwaga - w procesie modernizacji w ewidencji zostaną uwidocznione wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub w części - niezależnie od tego, czy został zakończony proces budowlany. Przez wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

Definicja budynku dla celów ewidencyjnych została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”:  „budynek jest to zadaszony obiekt budowlany, wraz z wbudowanymi  instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt  lub  ochrony   przedmiotów;   za  szczególny   rodzaj   budynku   uważa   się   wiatę,   która   stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

W ewidencji budynków nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych

o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy

dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- podziemnych budowli, mających charakter budynków,

- stacji transformatorowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr18, poz.  169), mających charakter budynków,

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których na podstawie przepisów prawa budowlanego została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków w ewidencji zostaną wyróżnione:

- budynki mieszkalne „m",

- budynki przemysłowe „p",

- budynki transportu i łączności „t",

- budynki handlowo-usługowe „h",

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s",

- budynki biurowe „b",

- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z",

- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k",

- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g",

- inne budynki niemieszkalne „ i",

Kody funkcji budynku zostaną określone według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Syntetyczny wykaz kodów zawiera załącznik nr 6 do projektu.

W ewidencji w odniesieniu do budynków należy wykazać dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia powierzchni użytkowej, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.     w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia wartości budynku, o ile nie są zawarte w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych     lub      osób, jednostek organizacyjnych lub   organów,   o których    mowa   w     §  11 ust. 1  pkt   1 rozporządzenia    Ministra Rozwoju   Regionalnego   i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

3.1.2 Wywiad terenowy, pozyskanie danych ewidencyjnych budynków, sporządzenie kartotek

spisowych budynków.

Założenie ewidencji budynków będzie poprzedzone wywiadem terenowym, podczas którego  wykonawca modernizacji dokona  porównania treści mapy ewidencyjnej (wyplot z bazy numerycznej GEOINFO) oraz istniejącej analogowej mapy zasadniczej ze stanem w terenie            w zakresie ilości obiektów budowlanych, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać także weryfikacji istniejących na mapie danych      w zakresie:

- użytków gruntowych,

- zakwalifikowania budynków do poszczególnych funkcji użytkowych,

- zakwalifikowania budynków do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu bądź obrysie,

- zaznaczenia na  mapie wywiadu obiektów nie stanowiących budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- jednoznacznego określenia figur geometrycznych budynków oraz ewentualnych jego części,  którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, przebiegu ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

- danych dotyczących liczby kondygnacji,

- numerów porządkowych nieruchomości, nazw ulic.

W/w dane zostaną przedstawione kolorem czerwonym na mapie wywiadu, użyte oznaczenia            i skróty zostaną opisane w legendzie. Wykonawca sporządzi protokół rozbieżności w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, pomiędzy stanem na  mapie a operatem nazewnictwa             i numeracji nieruchomości i wyjaśni powyższe rozbieżności w Urzędzie Gminy Lubsza,         w którym prowadzony jest operat nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

Dla budynków podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego kartoteki spisowe budynków, kompletowane do poszczególnych ulic według zasad opisanych w § 105 ust. 6  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów

i budynków”. Numery ewidencyjne budynków zostaną określone na mapie ewidencyjnej wywiadu terenowego oraz w kartotekach spisowych budynków (wzór kartoteki spisowej budynków - załącznik nr 7 do projektu modernizacji).

Podstawą danych do kartotek spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów (EGB 2000), baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów

i budynków (GEOINFO 2000), analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UG Lubsza (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- rejestr zabytków  prowadzony  przez Opolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków,

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 11.07.2003 r. ,

- dane znajdujące się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 11.07.2003 r..

Kartoteka spisowa budynku będzie zawierać:

- nazwę jednostki ewidencyjnej i obrębu, identyfikator terytorialny,

- numer ewidencyjny działki, na której aktualnie znajduje się budynek; jeżeli budynek znajduje się na kilku działkach w kartotece zostanie podany numer działki, na której znajduje się przeważająca część powierzchni budynku,

- numer jednostki rejestrowej gruntów, do której jest przyporządkowana zabudowana działka,  numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowano budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności,

- numer     ewidencyjny    budynku      stanowiący     część    składową   identyfikatora    budynku  w    postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD  gdzie: WW - kod województwa (16), PP - kod powiatu (01), GG -kod gminy (01), R - typ gminy (1), XXXX -  numer  obrębu , Nr_BUD- numer ewidencyjny budynku ustalony jako liczba naturalna,

- adres budynku - nazwa ulicy i numer porządkowy w brzmieniu zgodnym z operatem nazewnictwa ulic,

- właściciel lub władający - nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa osób prawnych działki, na której jest budynek, jego dane: PESEL, NIP, REGON (lub inny dokument np. dowód osobisty),

- adres zamieszkania właściciela, władającego - należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres budynku,

- numer KW lub numer i data wydania innych dokumentów określających własność i inne prawa do budynku niż własność, przedłożone przez właściciela, władającego.

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku ( zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz  Klasyfikacją Środków Trwałych) - należy wpisać kod, np. 110 oraz
opis słowny, np. budynek mieszkalny jednorodzinny, magazyn, stacja paliw,

- rok zakończenia budowy - dane zostaną przyjęte z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzonej przez organy administracji budowlaneji nadzoru budowlanego lub jeżeli brak w/w danych przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji. Dla budynków, których budowa jest nie zakończona, pole bazy danych przeznaczone dla informacji rok zakończenia budowy pozostawia się puste.

- pole powierzchni zabudowy w m2 - pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej  budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej  na  tych  filarach,  dane  należy  pozyskać  z  bazy mapy numerycznej Geo-Info  lub z dokumentacji powykonawczej budynku; zgodnie z PN-ISO 9836/97 do powierzchni zabudowy nie wlicza się :

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy,

- liczbę kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych - rozumie się tu liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych; pełna kondygnacja, to każde nadziemne lub podziemne piętro budynku o wysokości min. 2,20 m liczonej w świetle między stropami; liczbę kondygnacji w budynkach z poddaszem użytkowym określa się liczbą mieszaną: 1,5; 2,5;...n,5,

- informację o materiale, z którego zbudowane są ściany zewnętrzne budynku - rozróżniamy: mur, drewno, inne materiały - § 63.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia   29   marca   2001   r.   w   sprawie   ewidencji   gruntów   i  budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454)  i § 18 ust. 18 i 19 „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,

- liczbę  i  numery  lokali  stanowiących odrębne  nieruchomości  lokalowe  – wpisać  ilość   i numery lokali wyodrębnionych na podstawie ustawy o własności lokali ,

- liczbę i numery lokali innych niż wymienione wyżej - wpisać ilość i numery lokali nie stanowiących odrębnych nieruchomości lokalowych,

- łączne wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych do lokali - z zastrzeżeniem jak w punkcie 3.1.1 niniejszego projektu,

- numer rejestru zabytków - należy wpisać także numer i datę decyzji.

Wszystkie pola kartoteki spisowej muszą być wypełnione. Jeżeli brak możliwości pozyskania poszczególnych danych - w pozycji przeznaczonej na wpis tych danych wpisujemy „brak danych".

3.1.3 Terenowe pomiary geodezyjne

Pomiar uzupełniający budynków oraz użytków gruntowych zostanie wykonany przez wykonawcę modernizacji  zgodnie z zasadami Instrukcji Technicznej „G-4 - Pomiary sytuacyjne                         i wysokościowe”.

  - Założenie ewidencji lokali.

    - Zakres przedmiotowy ewidencji lokali:

Ze    względu     na    funkcję   użytkową  w   ewidencji   wyróżnia   się   lokale   mieszkalne           i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903) oraz pkt 67 Aneksu nr 1 do „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,  samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis   ten   ma   także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych   zgodnie        z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali zostaną wykazane lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową.

Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów          i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

W ewidencji w odniesieniu do lokali zostaną wykazane dane wyszczególnione w § 70 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane  ewidencyjne,  dotyczące  lokali   w  zakresie  określenia  powierzchni  użytkowej  lokalu     i pomieszczeń przynależnych, liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz liczby            i rodzaju pomieszczeń przynależnych -  o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa      w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane        w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego     i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów   i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące lokali w zakresie określenia wartości lokali, o ile nie są zawarte     w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy      z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali, sporządzenie kartotek spisowych lokali:

Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego kartoteki spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków według zasad opisanych w § 105 ust. 7 „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów      i budynków” (wzór kartoteki spisowej lokali - załącznik nr 8 do projektu modernizacji).

Podstawą danych do kartotek spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów (EGB 2000), baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów                 i budynków (GEOINFO 2000), analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UG Lubsza (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu

  - Aktualizacja użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.              w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Aktualizacja użytków gruntowych:

Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie dla gruntów faktycznie zabudowanych                           i zurbanizowanych. Prace geodezyjne związane z pozyskaniem danych do przeprowadzenia aktualizacji użytków  zostaną wykonane równocześnie z wywiadem terenowym, o którym mowa       w punkcie 3.1.2  niniejszego projektu oraz - w nielicznych przypadkach- podczas terenowych pomiarów geodezyjnych, o których mowa w 3.1.3  niniejszego projektu. Kontury użytków zostaną określone zgodnie z zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa        z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z uwzględnieniem zapisów zawartych w „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”.

Dla działek, dla których wykonawca modernizacji stwierdzi rozbieżność w zakresie użytków pomiędzy  częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie, wykonawca wykona wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz wykona  w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych, badanie ksiąg wieczystych. Badaniem zostanie objęty dział I i II KW.           W badaniu należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów  oraz z wynikami ustaleń podczas gromadzenia danych do założenia ewidencji budynków i lokali.

Z czynności badania kw wykonawca modernizacji sporządzi protokoły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do projektu oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania Protokoły KW zostaną skompletowane obrębami według numerów kw narastająco. Wykonawca modernizacji   wykona dokumentację geodezyjną  niezbędną  do doprowadzenia do zgodności  działu I ksiąg wieczystych z oznaczeniami nieruchomości                  w zmodernizowanej ewidencji.

    - Uzupełnienie danych ewidencyjnych:

W wyniku modernizacji istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) dane ewidencyjne zostaną uzupełnione  zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) oraz zweryfikowane z właściwymi rejestrami urzędowymi.

W szczególności dane dot. działek ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane w zakresie:

    - numerów rejonów statystycznych,

    - numerów rejestru zabytków,

    - numerów dróg publicznych,

    - numerów porządkowe i nazw ulic,

    - nazw obiektów fizjograficznych.

Dla działek, dla których wykonawca modernizacji stwierdzi rozbieżność w zakresie numeru porządkowego i nazwy ulicy pomiędzy  częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie, wykonawca wykona  w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych, badanie ksiąg wieczystych. Badaniem zostanie objęty dział I i II KW. W badaniu należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów  oraz z wynikami ustaleń podczas gromadzenia danych do założenia ewidencji budynków i lokali.

Z czynności badania kw wykonawca modernizacji sporządzi protokoły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do projektu oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania Protokoły KW zostaną skompletowane obrębami według numerów kw narastająco. Wykonawca modernizacji   wykona dokumentację geodezyjną  niezbędną  do doprowadzenia do zgodności  działu I ksiąg wieczystych z oznaczeniami nieruchomości                  w zmodernizowanej ewidencji.

Dane dot. podmiotów ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane o:

- brakujące imiona, imiona rodziców,

- identyfikator PESEL lub NIP, a w przypadku braku - numer dowodu osobistego lub paszportu dla osób zagranicznych,

- identyfikator REGON nadawany na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

- informację czy osoba fizyczna lub prawna jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy            z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.),

- aktualny adres.

Ponadto  istniejące dane zostaną zweryfikowane przez wykonawcę modernizacji  pod względem:

- poprawności nazwiska, nazwy podmiotu (dotyczy zwłaszcza osób prawnych),

- określenia ich statusu  prawnego pod względem zakwalifikowania do grup rejestrowych,  określenia rodzajów współwłasności, wielkości udziałów,

- czy właściciel żyje (podając datę zgonu), czy jest prowadzone postępowanie spadkowe, kto faktycznie zarządza nieruchomością (jeżeli sprawy spadkowe nie są uregulowane).

    - Źródła danych ewidencyjnych, podlegających uzupełnieniu lub weryfikacji:

Wykonawca modernizacji podczas weryfikacji i uzupełniania danych ewidencyjnych będzie korzystał ze źródeł danych opisanych w punkcie nr 3.1.2  i 3.2.2 projektu modernizacji. Podstawę do korekty dotychczasowego zapisu w systemie EGB 2000 będą stanowić dostarczone przez      wykonawcę:

- w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się w PODGiK w Brzegu, kopie dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie modernizacji ewidencji budynków i lokali (np.  decyzje   administracyjne,   akty   notarialne,   postanowienia   o   dziale   spadku,   kopie   dowodów osobistych), protokoły badania KW.

- w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez wykonawcę  wykazy zmian danych ewidencyjnych.

  - Weryfikacja i ustalenie granicy jednostki ewidencyjnej .

Granica gminy objętej modernizacją zostanie ustalona zgodnie z operatami prawnymi, które zostały w większości wykorzystane przy zakładaniu mapy numerycznej w roku 2003 i 2004. Granice gminy Lubsza tworzy 1159 punktów granicznych. Granica ta w części jest jednocześnie granicą powiatu brzeskiego i województwa opolskiego. Położenie  674   punktów granicznych zostało określone analitycznie na podstawie materiałów źródłowych zawartych w PODGiK            w Brzegu, natomiast dla pozostałych 485  punktów granicznych – brak danych. Zatem zachodzi potrzeba modernizacji ewidencji gruntów w zakresie granicy jednostki ewidencyjnej;                      w szczególności na tych odcinkach, gdzie granicę tworzą punkty graniczne, których współrzędne pozyskano metodą digitalizacji rastra mapy ewidencyjnej.

Do określenia granicy gminy należy wykorzystać dane zawarte Państwowym Rejestrze Granic, prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego                       i Kartograficznego oraz dane zawarte w PODGiK w Oławie.

Do opracowania granicy należy wykorzystać wszelką dokumentację geodezyjną znajdującą się     w PODGiK w Brzegu i Oławie. Ustalenie przebiegu granicy jednostki ewidencyjnej dla punktów pozyskanych metodą digitalizacji wpasowanego rastra mapy ewidencyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami § 36-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  oraz rozdziału 9 instrukcji technicznej G-5             z obowiązkiem uzupełnienia stabilizacji.

  - Technologia modernizacji istniejących numerycznych baz danych ewidencyjnych.

    - Technologia modernizacji bazy EGB 2000

Autorzy oprogramowania Systemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali EGB2000 opracowali technologię współpracy wykonawcy modernizacji  z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) przy wykorzystaniu programu EGB2000-WG (zakupionego przez wykonawcę). Technologia umożliwi:

- Gruntowną modernizację danych w rejestrze gruntów.

- Założenie pełnej ewidencji budynków i lokali (przedmiotowej i podmiotowej)

Założenia

- W obrębach dla których zakładana jest ewidencja budynków i lokali nie ma jeszcze żadnych danych w rejestrach budynków i lokali.

- W obrębie, którego baza zostanie oddana do modernizacji, operatorzy w PODGiK nie będą wprowadzali żadnych zmian do rejestru gruntów. Bowiem w przeciwnym wypadku dane podmiotowe gruntów w bazie danych w PODGiK mogą się nie zgadzać z danymi podmiotowymi budynków wprowadzonymi przez Wykonawcę.

Przekazanie danych Wykonawcy

- Wykonawca będzie pracował w systemie  EGB2000-WG dla wykonawcy, którego wersja musi być zgodna z wersją EGB2000 w PODGiK.

- PODGiK określi sposób numeracji budynków -  wg nr w obrębie.

- PODGiK uzgodni z wykonawcą wersje systemów EGB2000 oraz EGB2000-WG

- Przed wydaniem danych dla Wykonawcy, PODGiK wykona kontrolę poprawności danych, by się upewnić, że eksportuje poprawne dane.

- PODGiK odnotuje datę przekazania danych do modernizacji.

- Ze względu na konieczność maksymalnego skrócenia okresu modernizacji bazy EGB,  export danych wybranego obrębu do systemu EGB2000-WG dla wykonawcy zostanie wykonany dopiero po zebraniu przez wykonawcę wszystkich danych i sporządzeniu kartotek spisowych budynków i lokali. W czasie eksportu zostanie założona pozycja Dziennika zgłoszeń oraz Metryczka Zmian wydania danych do modernizacji. Metryczki tej Wykonawca nie powinien kasować, bo stanowi ona punkt odniesienia w czasie importu zmodernizowanych danych do systemu EGB2000 w PODGiK

- W wyniku funkcji eksportu Wykonawca otrzyma dane do modernizacji w formacie MsAccess.

Zakładanie ewidencji budynków

- Wykonawca odtworzy pustą bazę danych w systemie EGB2000-WG, a następnie zaczyta wyeksportowane dane z formatu MsAccess. Uwaga - po zaczytaniu danych wykonawca nie będzie mógł dokonywać zmian danych podmiotów gruntowych.

- Wykonawca eksportuje dane o gruntach z EGB2000-WG do arkusza Excela.

- Wykonawca wprowadzi do arkusza Excela dane przedmiotowe budynków.

- Wykonawca importuje dane przedmiotowe budynków z arkusza Excela do EGB2000-WG.

- Wykonawca automatycznie wygeneruje w EGB2000-WG jednostki rejestrowe budynków, na podstawie podmiotów gruntowych.

- Wykonawca skontroluje i ewentualnie poprawi dane podmiotowe w automatycznie wygenerowanych jednostkach rejestrowych budynków.

Zakładanie ewidencji lokali

- Wykonawca eksportuje budynki z EGB2000-WG do arkusza Excela albo wcześniej, przed zaczytaniem danych budynkowych, eksportuje grunty z EGB2000-WG do arkusza Excela. Uwaga - po zaczytaniu danych wykonawca nie będzie mógł dokonywać zmian danych podmiotów gruntowych.

- Wykonawca wprowadzi do arkusza Excela dane przedmiotowe lokali.

- Wykonawca importuje dane przedmiotowe lokali z arkusza Excela do EGB2000-WG.

- Wykonawca utworzy manualnie w EGB2000-WG jednostki rejestrowe lokali, albo automatycznie wygeneruje jednostki rejestrowe lokali na podstawie danych o numerach lokali i udziałach do lokali zawartych w podmiotach gruntowych.

- Wykonawca skontroluje i ewentualnie poprawi dane podmiotowe w automatycznie wygenerowanych jednostkach rejestrowych lokali.

Kontrola danych i przekazanie danych do PODGiK

- Wykonawca wykona procedury kontrolne poprawności danych i ewentualnie skoryguje błędne dane.

- Wykonawca przekaże do PODGiK backup bazy ze zmodernizowanymi danymi.

Import danych do systemu w PODGiK

- PODGiK odtworzy na serwerze backup bazy ze zmodernizowanymi danymi

- PODGiK w systemie EGB2000 uruchomi funkcję importu i poda zakres zmodernizowanych danych (gminę i obręby). System automatycznie określi datę wydania danych Wykonawcy do modernizacji. Następnie operator wyświetli wszystkie metryczki, na których Wykonawca dokonywał zmian,  sprawdzi ich poprawność i ewentualnie skoryguje ich zbiór.

- System EGB2000 wykona procedury kontrolne poprawności danych i w wypadku błędów wygeneruje raport o błędach i wstrzyma proces importu.

- System EGB2000 zaimportuje zmodernizowane dane z bazy danych przekazanej przez Wykonawcę. W czasie importu danych zakładana jest pozycja Dziennika zgłoszeń ładowania danych po modernizacji oraz związane z nią metryczki zmian, przy czym metryczki importu maja te same daty co metryczki eksportu do modernizacji. W czasie importu kasowane są dane z Rejestru Budynków i Rejestru Lokali. Ładowane są tylko bieżące dane, dopisane do systemu przez Wykonawcę.

- System EGB2000 wygeneruje raport niezaczytanych danych , które zostały w międzyczasie zmienione przez operatorów w PODGiK albo w wyniku tego, że były błędne .

- Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z modernizacji do rejestru gruntów           w trybie zmian!

Wydruk raportów do wyłożenia

- Wykonawca, po otrzymaniu z PODGiK backup’u bazy danych po zaimportowaniu danych.  wykona raporty z modernizacji:

  - Rejestr gruntów

  - Rejestr budynków

  - Rejestr lokali

  - Kartoteka budynków

  - Kartoteka lokali

Uwaga - raportów tych nie da się wykonać przed importem danych, ponieważ w czasie importu mogą ulec zmianie niektóre parametry danych, a w tym numery jednostek rejestrowych budynkowych i lokalowych.

- Jeżeli w obrębie oddanym do modernizacji operatorzy w PODGiK będą wprowadzali zmiany, to przed rozpoczęciem importu zmiany te powinny zostać wycofane, ponieważ, nie będzie możliwości skoordynowania chronologii zdarzeń w zmianach wprowadzonych przez PODGiK ze zmianami wprowadzonymi przez Wykonawcę

- Wycofane zmiany powinny być wprowadzone ponownie po imporcie danych od Wykonawcy. Dlatego też PODGiK powinien sporządzić kopie raportów z wykonanych przez siebie zmian zawiadomień o zmianach.

- PODGiK ponownie wprowadzi zmiany, które zostały wycofane w momencie wykonywania importu zmodernizowanych danych

    - Technologia modernizacji bazy Geo-Info V

Uzupełnienie istniejącej bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gminy Lubsza o dane pozyskane      w wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi w kolejności:

- PODGiK wyda bazy  poszczególnych obrębów celem uzupełnienia ich przez wykonawcę     o pozyskane w toku modernizacji dane.

- Wykonawca wyplotuje  mapy ewidencyjne do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ( na papierze) - obrębami.

- Wykonawca uzupełni bazy o uwagi do wyłożonych danych - obrębami.

- Wykonawca wykona wyploty końcowe zmodernizowanej bazy na folii z opisem ramkowym w skalach istniejących map ewidencyjnych – obrębami lub uzupełni istniejące mapy analogowe o treści zmodernizowane.

- Wykonawca dostarczy zmodernizowaną bazę mapy numerycznej w postaci eksportu do programu Geo-Info V.

Podczas modernizacji bazy Geo-InfoV wykonawca będzie stosował następujące zasady:

dla obiektu DZIAŁKA

- uzupełni rekordy działek o nazwy ulic i numery porządkowe oraz zweryfikuje oznaczenia już wprowadzone,

- dla działek niezabudowanych ( a mających nadaną numerację porządkową)  wprowadzi obiekt PUNKT ADERSOWY oraz powiąże go relacją z obiektem DZIAŁKA,

- w rekordzie działek wprowadzi dodatkowe pole o nazwie „ NAZWA  OBIEKTU”

i uzupełni je danymi: kategoria i numer drogi publicznej lub nazwa obiektów fizjograficznych ( dla działek , które te informacje winny posiadać).

dla obiektu TEKST

- zweryfikuje poprawność nazw ulic- doprowadzi do zgodności ze zmodernizowanymi słownikami  programu EGB 2000 i uzupełni o kategorię i numer drogi publicznej,

- wprowadzi jako obiekt TEKST nazwy fizjograficzne obiektów.

Powyższe obiekty TEKST powiąże relacją z obiektem DZIAŁKA

dla obiektu KLASOUŻYTEK

- wprowadzi zmiany wynikające z niniejszego opracowania

dla obiektu BUDYNKI

- uzupełni istniejącą bazę o nowopomierzone budynki, z uwzględnieniem zmiany kształtu budynków,

- uzupełni i zweryfikuje rekord budynków o pozyskane dane terenowe dotyczące : funkcji budynku, liczby kondygnacji (liczba kondygnacji – zgodna z instrukcja G-5)

- uzupełni rekordy budynków o nazwy ulic i numery porządkowe oraz zweryfikuje oznaczenia już wprowadzone,

- dla budynków  mających kilka numerów porządkowych wprowadzi obiekt NUMER ADRESOWY i powiąże go relacją z obiektem BUDYNEK,

- dla wszystkich budynków wprowadzi numer ewidencyjny  budynku ,

Ponadto wykonawca modernizacji uzupełni istniejące bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gminy Lubsza o obiekt REJON STATYSTYCZNY wg kodu GSSGPS.

Dla 6 obrębów, dla których warstwa budynków nie jest założona, wykonawca założy w mapie numerycznej warstwę budynków wg następujących zasad:

Dane o budynkach oraz współrzędne narożników należy pozyskać z analitycznych materiałów znajdujących się w PODGiK w Brzegu . Jedynie w przypadku braku  materiałów analitycznych dopuszcza się  pozyskanie danych metodą wektoryzacji skalibrowanego rastra mapy zasadniczej. W przypadku przecinania się granic działek z konturami budynków należy dokonać korekt przebiegu granic przy wykorzystaniu materiałów geodezyjnych dot. przebiegu granic. W razie braku materiałów geodezyjnych należy sporządzić wykaz działek, przecinających Kontury budynków i uzgodnić z PODGiK sposób usunięcia przecięć.

Wykonawca wykona redakcję mapy dla arkuszy ewidencyjnych.

- Realizacja projektu:

  - Terminy wykonania prac.

Przewiduje się, że modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza będzie wykonywana w okresie od 15 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r.. Przekazanie operatu geodezyjno-prawnego do kontroli ma nastąpić na 14 dni przed upływem terminu zakończenia modernizacji.

  - Zasady kompletowania i zawartość operatu geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego.

Całość wykonanych prac należy skompletować w formie operatu z modernizacji ewidencji gruntów  i budynków, którego częściami składowymi są:

- operat geodezyjno - prawny, który jest kompletowany w zasobach:

bazowym - ZB, użytkowym - ZU, przejściowym - OT.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, nazwę wykonawcy modernizacji          i nazwisko osoby sporządzającej. Dokumenty należy kompletować w tomach posiadających spisy zawartości, trwale oprawionych, uniemożliwiających dekompletację zbioru.

- operat opisowo - kartograficzny:

Szczegółowe zasady kompletowania operatu podane są w Instrukcji Technicznej „G-5

Ewidencja gruntów i budynków”.

  - Przewidywane koszty i źródła finansowania.

Przewidywane koszty wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza wynoszą 250 000 zł brutto  z czego 70 tys. zł będzie płatne z dotacji celowej z budżetu państwa       w dz.  710.13 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), natomiast pozostała kwota       w wys. 180 tys. zł będzie płatna ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

  - Wyłonienie wykonawcy prac.

Wykonawca prac zostanie wyłoniony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

- Uwagi końcowe.

    - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym projekcie mają zastosowanie przepisy wymienione w  załączniku nr 2 do projektu.

    - Szczegółowy harmonogram prac związanych z realizacją projektu, sporządzony przez wykonawcę modernizacji  będzie załącznikiem do umowy o wykonanie modernizacji.

    - Projekt operatu opisowo-kartograficznego ma zawierać stan aktualny na 14 dni przed dniem wyłożenia projektu.

    - W przypadku pozyskiwania danych osób fizycznych nie bezpośrednio od zainteresowanych osób, lecz od różnych instytucji, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca modernizacji jest obowiązany do aktualizacji mapy zasadniczej.

    - Na uzasadniony wniosek wykonawcy modernizacji w szczególnych przypadkach są możliwe  odstępstwa od niniejszego projektu pod warunkiem uzyskania akceptacji Geodety Powiatowego.

Opracował:                                                                            Zatwierdził:

.................................................                                                .....................................................

Brzeg, dnia 12 maja 2007 r.                                              Brzeg, dnia ......................2007 r.

Uzgodniono:

.................................................

Opole, dnia ................2007 r.

Załącznik nr 2

Informacja dotycząca istniejących opracowań geodezyjnych

i kartograficznych

Obręb Szydłowice - nr 537

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą jest poligonizacja III kl. założona w 1991 r. w układzie 1965 zgodnie z instrukcją G.1 (nr operatu 415/90).

Mapa zasadnicza została założona w 1991 r.( nr operatu 415/90) .W ramach tego opracowania założono osnowę pomiarową , zgęszczoną o linie pomiarowe i przedstawioną na szkicach osnowy pomiarowej w skali 1:5000 w układzie sekcyjnym ( 463.234.2; 234.4; 243.1).

Założono pierworysy i matryce mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla części siedliskowej i w skali 1:5000 dla terenów rolnych. W latach następnych  wykonywano pomiary uzupełniające.

Operaty pomiarowe znajdują się w PODGiK Brzeg.

Ewidencję gruntów założono w roku 1959 r. Przy pomiarze w 1991 r. pomierzono punkty graniczne działek metodą biegunową lub ortogonalną . W 2002 r. została opracowana granica powiatu brzeskiego i gmin. Dane z tego operatu należy wykorzystać  w opracowaniu ( linia 5706 Skarbimierz-Lubsza)

Część kartograficzna prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2003. Baza nie zawiera budynków.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Obręb Dobrzyń- nr 536

Osnowę, w oparciu o którą przeprowadzono scalenie i dokonano odnowienia ewidencji gruntów jest poligonizacja klasy IV założona w 1974 r. zgodnie z instrukcją B-III w układzie 1965. W ramach scalenia pomierzono granice działek na nowo-założoną osnowę ( nr operatu 1327/73) Nie nadano numerów punktom granicznym oraz nie obliczono ich współrzędnych. Pomiar sytuacji w części siedliskowej wykonano w 1985 r. ( nr operatu 221/84).

W 1994 r. wykonano pomiar uzupełniający części siedliskowej( nr operatu 529/94).

Na terenach PGL Lasów Państwowych  założono w 1968 r. sieć poligonową ( zagęszczoną osnową pomiarową) zgodnie z instrukcją techniczną  Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.12.1955 r.( zarządzenie nr 488) w układzie Borowa Góra.

W 1972 r. osnowa ta została przeliczona ( nr operatu 908/72) na układ 1965.

W oparciu o osnowę ALP założono mapę zasadniczą dla terenów leśnych w skali 1:5000 w układzie sekcyjnym.

Ewidencja gruntów została założona w 1960 r. Po przeprowadzonym scaleniu w 1973 r. dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów.

Część kartograficzna prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2003. Baza nie zawiera budynków.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Obręb Lubsza- nr 534

Osnowę , w oparciu o którą założono mapę zasadniczą na część siedliskową obrębu Lubsza stanowi poligonizacja techniczna IV klasy  założona w układzie 1965, w 1971 r. zgodnie z instrukcją B-III.( nr operatu 819/II/71). Osnowa ta została zagęszczona osnową pomiarową. Nie obliczono współrzędnych punktów posiłkowych.

Na terenach PGL Lasów Państwowych założono w 1968 r. sieć poligonową , zgęszczoną osnową pomiarową , zgodnie z instrukcją techniczną Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.12.1955 r. ( zarządzenie nr 488) w układzie Borowa Góra.

W 1972 r. osnowa ta została przeliczona ( nr operatu 908/72) na układ 1965. W oparciu o osnowę ALP założono mapę zasadniczą dla terenów leśnych w skali 1:5000, w układzie sekcyjnym.

W 1971 r. założono mapę zasadniczą dla części siedliskowej w skali 1:2000 , w układzie sekcyjnym. Pomierzono granice działek oraz budynki. Powstał szkic osnowy w skali 1:5000

( 1 arkusz). Dla części rolnej obrębu Lubsza  opracowano mapę zasadniczą metodą fotogrametryczną  ( brak współrzędnych punktów osnowy fotogrametrycznej ). Na teren objęty opracowaniem brak zarysów pomiarowych, brak współrzędnych punktów granicznych.

Dla tego terenu dane dotyczące punktów załamania granic zostały pozyskane metodą wektoryzacji rastra.

W 1974 r. ( nr operatu 682/74) zostało przeprowadzone scalenie gruntów oraz dokonano odnowienia ewidencji gruntów. Powierzchnię działek określono graficznie .

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2003. Baza nie zawiera budynków.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Obręb Michałowice- nr 511

Obręb Myśliborzyce- nr 539

W 1974 r. założono poligonizację techniczną IV klasy zgodnie z instrukcją B-III, obejmującą tereny osiedlowe wsi Michałowice i Myśliborzyce, która została zagęszczona ciągami głównymi I i II rzędu ( nr operatu 668/74). Powstał szkic osnowy w skali 1:5000. W oparciu o osnowę wykonano pomiar  sytuacyjno-wysokościowy z ustaleniem prawnych granic. Obliczono współrzędne punktów osnowy w układzie 1965.

Powstała mapa zasadnicza w skali 1:1000 na tereny siedliskowe Michałowic i Myśliborzyc.

Nie nadano numerów punktom granicznym i nie obliczono ich współrzędnych.

Dla części rolnej  obrębów Michałowice i Myśliborzyce brak pokrycia mapą zasadniczą oraz brak na tym terenie punktów osnowy.

Ewidencja gruntów dla obrębu Michałowice została założona w 1959 r. , dla obrębu Myśliborzyce w 1961 r. Nie zostało przeprowadzone odnowienie ewidencji gruntów.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2003. Baza nie zawiera budynków.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Obręb Kościerzyce- nr 509

W 1961r. założono sieć poligonową IV klasy według instrukcji B-III w układzie Borowa Góra ( nr operatu 220/61) , włączając do niej część osnowy PGR .Założoną osnowę zagęszczono osnową pomiarową  . Założono 11 arkuszy mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

W 1972 r. ( nr operatu 908/72) przeliczono osnowę na układ 1965.

W 1955 r. wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy ( nr operatu PGR/55) dla terenów PGR w układzie lokalnym. W 1970 r. ( nr operatu 367/70) założono poligonizację techniczną klasy III w układzie 1942 zgodnie z instrukcją B-III dla obiektu Lipki ( rzeka Odra). Osnowę zagęszczono osnową pomiarową. W 1972 r. przeliczono osnowę na układ 1965. Założono mapę zasadniczą w skali 1:2000 oraz szkice osnowy w skali 1:2000.

Dla części siedliskowej obrębu Kościerzyce w 1974 r. wykonano pomiar sytuacyjno wysokościowy wykorzystując osnowę poligonową z 1961 r. i zagęszczając ją punktami sytuacyjnymi. Współrzędne punktów określono w układzie 1965. Pomiar wykonano metodą biegunową przy pomocy BRT 006 (brak współrzędnych punktów sytuacyjnych).

Założono pierworysy i matryce mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz szkice osnowy w kroju obrębowym w skali  1:5000.

W 2002 r. została opracowana granica powiatu brzeskiego i gmin. Dane z tego operatu należy wykorzystać  w opracowaniu ( linia 5762).

Ewidencję gruntów dla obrębu Kościerzyce założono w 1961 r.

W 1975 r. na terenach wsi przeprowadzono scalenie gruntów oraz w 1976 r. dokonano odnowienia operatu ewidencyjnego ( nr operatu 252/75). Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych .

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2003. Baza nie zawiera budynków.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Błota – nr 538

Osnowa:

W 1973 r. Zostało przeprowadzone scalenie gruntów. Osnowę realizacyjną do wyniesienia scalenia założono jako osnowę poligonizacyjną   klasy V (wg instr. B-III), dowiązano do punktów osnowy ALP i policzono w układzie lokalnym.

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi osnowa pomiarowa w układzie „65”.

Mapa zasadnicza:

W 1994r. Została założona mapa zasadnicza na część siedliskową w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym obejmującą tereny zabudowane wsi i przysiółka „ Leśna Woda”, nie objęto pomiarem terenów budowlanych w przysiółku „Leonice”.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Po scaleniu gruntów w 1973 r. (ks. rob. 1373/73) dokonano odnowienia ewidencji gruntów w roku 1975 r.. Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie założono zarysów pomiarowych i nie wprowadzono numeracji punktów granicznych. Przy pomiarze pod mapę zasadniczą dowiązano do osnowy w układzie „65” odnalezione i zidentyfikowane punkty graniczne nadając im współrzędne w układzie „65” i numery punktów sytuacyjnych.

Od zachodu Błota graniczą ze wsią Bystrzyca Oławska i granica ta została ustalona i policzona w układzie „65” przy opracowaniu granic województwa (ks.zgł. 737/2003).

Od północy Błota graniczą ze wsią Dobrzyń, która ma mapę numeryczną opracowaną w 2003r.

Od południa Błota graniczą ze wsią Szydłowice, która ma mapę numeryczną opracowaną w 2003 r.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Barucice – nr 541

Osnowa:

Przez wieś przebiega linia kolejowa Groszowice – Brochów. Dla tego pomiaru założono poligonizację techniczną klasy III (zgodnie z instr. PKP nr D26) w układzie „42’ przeliczony w 1974 r. na układ „65”.

Dla pomiaru gruntów ALP założono osnową poligonową IV klasy wg. Instrukcji Technicznej dla pomiarów P.G.L. /Zarządzenie nr 488/ założona w 1966 r. w układzie „42”, przeliczona na układ „65” w 1974 r. Punkty graniczne ALP mają współrzędne w układzie „65”.

Mapa zasadnicza:

W 1999 r. założono mapę zasadniczą na tereny siedliskowe w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym. Szkice graniczne dotyczące obszaru pomiaru dowiązano do osnowy i nadano im współrzędne w układzie „65” i numery punktów sytuacyjnych.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia operatu ewidencji gruntów. Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Od południa grunty wsi Barucice graniczą z wsią Dobrzyń, która ma mapę numeryczną opracowaną w 2003r.

Od północy i zachodu grunty wsi Brzozowiec – granica powiatu wg operatu granic gmin i powiatu z 2002 r. oraz granica województwa (Opole - Wrocław) wg operatu granic województwa. (ks.zgł. 737/2003)

# Obręb Rogalice – nr 542

Osnowa:

Osnowa poligonowa IV klasy założona zgodnie z Instrukcją Techniczną dla pomiaru P.G.L założona w 1966 r. w układzie „42”, przeliczona na układ „65” w 1974 r. Osnowa poligonowa klasy III zgodnie z instrukcją PKP dla terenów PKP Linia Brochów – Gorszowice, założona w        1960 r. w układzie „42”, przeliczoną na układ „65” w 1974 r. Osnowa podstawowa III klasy wg instr. G-4 założona w 1999 r. dla potrzeb mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza:

Mapa zasadnicza na część siedliskową, tranzyt Rogalice - Barucice, Rogalice – Raciszów założono w 1999 r w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym. Przy pomiarze pod mapę zasadniczą szkice graniczne objęte pomiarem dowiązano do osnowy i policzono współrzędne tych punktów nadając im numerację punktów sytuacyjnych.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów. Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Od północy przylegają grunty wsi Brzozowiec – granica powiatu według operatu granic gmin i powiatu z 2002 r.

Od północnego zachodu przylegają wsi Dobrzyń, na które w 2003 r. opracowana mapę numeryczną.

Od wschodu przylegają grunty PGR Mąkoszyce z pomiarem z 1955 r. na osnowę w układzie lokalnym.

# Obręb Raciszów – nr 546

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy założona w 1993 r. w układzie państwowym, zagęszczoną osnową pomiarową założoną w 1993 r. dla pomiaru mapy zasadniczej.

Od południa przylegają grunty wsi Rogalice – ALP. Nadleśnictwo Lubsza z osnową poligonową IV klasy według Instrukcji Technicznej dla pomiaru P.G.L oraz punktami granicznymi w układzie „65”.

Mapa zasadnicza:

W 1993 r. na część siedliskową założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym. W ramach tej roboty szkice graniczne na teren objęty pomiarem zostały dowiązane do osnowy i otrzymały współrzędne w układzie „65” i numery punktów sytuacyjnych.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów. Podstawą ustalenia granic są materiały archiwalne z regulacji gruntów i późniejszych podziałów.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Od północy i wschodu przylegają grunty wsi Żaba, Gola.

# Obręb Mąkoszyce – nr 540

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy założona w 1995 r. w układzie „65”.

Osnowa poligonowa IV klasy (wg instr. B-III) założona w 1974 r. w układzie „65” – obiekt „Mąkoszyce” (ks.rob. 203/74). W 1985 r. dla pomiaru mapy zasadniczej założono osnowę pomiarową, dowiązaną do osnowy poligonowej IV klasy.

Osnowa poligonowa V klasy PGR Mąkoszyce w układzie lokalnym nie przeliczona na układ „65”, cześć tych punktów została włączona do osnowy pomiarowej z mapy zasadniczej i ma współrzędne w układzie „65”. Osnowa PGR przyległa do gruntów ALP Nadleśnictwa Lubsza, obręb Rogalice została włączona do osnowy ALP i otrzymała numerację punktów osnowy ALP i współrzędne w układzie „65”.

Mapa zasadnicza:

Mapę zasadniczą na część siedliskową założono w podziale sekcyjnym w skali 1:1000 w 1985 r. Pomiar ten nie obejmował dowiązania punktów granicznych do osnowy, natomiast podziały po 1985 r. na tereny siedliskowe są dowiązane do osnowy i mają współrzędne w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000. Baza zawiera budynki.

Od wschodu przylegają grunty wsi Tarnowiec i Roszkowice. Granica na tym odcinku przebiega wzdłuż rzeki Smotrawy. Pomiar i podział na poszerzenie rzeki zostały wykonane na osnowę poligonową i policzone w układzie „65” (ks.rob. 203/74 - obiekt Mąkoszyce).

Na wschodzie przylegają grunty wsi Bąkowice i Grodziec, gminy Świerczów. Granica opracowana operatem granic gmin i powiatu z 2002 r. jako granica gminy Lubsza i Świerczów. Punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”. Nie było odnowienia ewidencji gruntów.

Granice PGR zostałały pomierzone w 1955 r. na osnowę lokalną.

# Obręb Piastowice - nr 535

Osnowa:

Na terenie wsi Piastowice założono osnowę poligonową IV klasy wg instr. B-III, dla pomiaru syt. – wys. siedlisk w 1980 r.(ks.rob.259/79), która została zagęszczona osnowa pomiarowa w 1981r. (ks.rob. 162/81). Do gruntów wsi Piastowice przylegają Lubsza, tereny ALP z osnową poligonową IV klasy w układzie państwowym.

Mapa zasadnicza:

Mapa sytuacyjno – wysokościowa na część siedliskową założono w skali 1:1000 w podziale lokalnym – ks. rob. 255/80. Mapa nie zawiera granic prawnych.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960 r. Na terenie wsi nie przeprowadzono scalenia gruntów, nie odnawiano operatu ewidencji gruntów. Podstawą do ustalenia granic są mapy z aktualizacji sporządzone w 1953 r Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Tarnowiec – nr 544

Osnowa:

Osnowa podstawowa IV klasy według instr. G-4 założona w 1980 r. w układzie „65”, zagęszczona osnową pomiarową założoną dla pomiaru mapy zasadniczej.

W 1971 r. założono fotopunkty dla wykonania fotomapy w skali 1:5000, do zasobu nie przekazano współrzędnych tych punktów ani danych do ich przeliczenia.

Mapa zasadnicza:

W 1971 r. OPM Wrocław wykonał mapę zasadniczą w skali 1:5000 metodą fotomapy.

W 1980 r. została opracowana mapa zasadnicza w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym na tereny siedliskowe. Mapa nie obejmowała dowiązania punktów granicznych do osnowy, natomiast wszystkie podziały po 1990 r. są dowiązane do osnowy i punkty graniczne ma ja współrzędne w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

W 1973 r. zostało przeprowadzone scalenie gruntów  (ks. rob.1050/73) w oparciu o fotomapę, po scaleniu nastąpiło odnowienie operatu ewidencji gruntów w 1974 r. Nie były liczone współrzędne punktów granicznych, nie założono zarysów.

Od południa Tarnowiec graniczy ze wsią Kurznie, jest to granica między powiatem Brzeg a Opole, według operatu granic gmin i powiatu z 2002 r.

Od zachodu przylegają grunty wsi Śmiechowice – grunty ALP Nadleśnictwo Brzeg, obręb Karłowice, punkty osnowy i granice mają współrzędne w układzie „65”.

Od wschodu przylegają grunty wsi Mąkoszyce, granica między nimi przebiega po rzece Smotrawa, punkty graniczne zostały pomierzone i policzone w układzie „65” przy obiekcie „Mąkoszyce” (ks.rob. 203/74).

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Pisarzowice – nr 510

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy założona w 1995 r. i 2000 r. w układzie „65”. Osnowa poligonowa IV klasy (wg instr. B-III) została założona w 1971 r., częściowo przeliczona na układ „65” przy obiekcie Michałowice (ks.rob. 668/74), zagęszczona osnową pomiarową założoną dla pomiaru mapy zasadniczej w 1971 r. Osnowa poligonowa IV klasy (wg instr. B-III) – obiekt Lipki (rzeka Odra) założona w 1972 r. w układzie „42” przeliczona na układ „65” w 1974 r.

Mapa zasadnicza:

Mapa zasadnicza na cześć siedliskową została założona w 1971 r. w układzie lokalnym w skali 1:1000. Mapa zawiera granice, które nie mają obliczonych współrzędnych, nie sporządzono zarysów granic. PGR – Grabów przynależy do obrębu Pisarzowice , ma założoną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, na część zabudowaną, założoną w 1975 r. (ks. rob. 98/75). Pomiar do tej mapy wykonano na osnowę pomiarową w układzie lokalnym (istnieje możliwość przeliczenia na układ „65”). Mapa zasadnicza rzeki Odry w układzie sekcyjnym w skali 1:2000, wykonana w 1972 r. z osnową w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia operatu ewidencji gruntów.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Od południa do wsi Pisarzowice przylega miasto Brzeg, obręb Centrum, z mapa numeryczną założoną w 2001 r. Punkty graniczne mają obliczone współrzędne w układzie „65” i nadano im numery.

Od wschodniej strony przylegają grunty wsi Kościerzyce i Michałowice, dla których w 2003 r. opracowano mapę numeryczną.

Od północy przylegają grunty wsi Myśliborzyce i Szydłowice, dla których w 2003 r. opracowano mapę numeryczną.

# Obręb Roszkowice - nr 545

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy (wg instr. G-4 ) w układzie „65” oraz osnowa pomiarowa założona  w 1997 r. w układzie „65”, dowiązana do osnowy III klasy (wg instr. G-4).

Mapa zasadnicza:

W 1971 r. opracowano mapę zasadniczą w skali 1:5000 obejmującą teren całego obrębu w formie fotomapy. Ośrodek nie posiada współrzędnych punktów osnowy z fotomapy oraz danych do ich obliczenia.

W 1997 r. została wykonana mapa zasadnicza w skali 1:1000, dla potrzeb której założono osnowę pomiarową w układzie „65”, dowiązaną do osnowy III klasy (wg instr. G-IV). Podziały w części siedliskowej wykonywane po 1997 r. są wykonane na osnowę pomiarową i punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

Opierając się o osnowę z fotomapy w 1973 r. przeprowadzono scalenie gruntów, nie obliczając współrzędnych punktów granicznych i nie nadając im numerów. Po scaleniu nastąpiło odnowienie operatu ewidencji gruntów w 1974 r.(ks.rob. 973/73)

Od północy Roszkowice graniczą z wsią Tarnowiec. Od wschodu i południa granica między Roszkowicami a wsią Kurznie jest granicą powiatu, policzona w układzie „65” (operat granic gmin i powiatu z 2002 r.).

Od wschodu Roszkowice graniczą z wsią Bąkowice, gmina Świerczów i granica ta również została ustalona i policzona w układzie „65” w 2001 r.

Od północnego – wschodu Roszkowice graniczą z wsią Mąkoszyce. Granice stanowi rzeka Sadzawa, dla której pomiar i podział dokonano w 1974 r. w oparciu o osnowę IV klasy, założoną w 1974 r. – obiekt „Mąkoszyce” w układzie „65”. Nowe punkty graniczne zostały pomierzone i policzone w układzie „65”.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Nowe Kolnie – nr 515

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy (wg instr. G-IV), założona w układzie „65”. Osnowa poligonowa IV klasy (wg instr. B-III) – obiekt Lipki (rzeka Odra), założona w 1971 r. w układzie „42”, przeliczona na układ „65” w 1974 r.

W 1963 r. dla pomiaru obszaru PFZ założono osnowę poligonowa dowiązaną do punktów sieci państwowej w układzie lokalnym. Część tej osnowy została włączona do ciągów sytuacyjnych założonych w 1999 r. dla pomiaru wału rzeki Odry (ks.zgł. 1110/99) w układzie „65” i otrzymały numerację punktów osnowy sytuacyjnej. Dla potrzeb mapy zasadniczej na część siedliskową w nawiązaniu do osnowy podstawowej III klasy założono ciągi osnowy pomiarowej w układzie państwowym.

Mapa zasadnicza:

Mapa zasadnicza obejmuje część zabudowaną, została wykonana w 1993 r. w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym. Zawiera ona punkty graniczne, które przy pomiarze pod mapę zostały dowiązane do osnowy i nadano im współrzędne w układzie „65” i numerację punktów sytuacyjnych. Podziały po 1993 r. na część obejmującą mapę zasadniczą są dowiązane do osnowy i punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”.

Mapa zasadnicza rzeki Odry w skali 1:2000 w podziale sekcyjnym została wykonana w 1971r.

Operat ewidencji gruntów:

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było przeprowadzone scalenie gruntów, nie było odnowienia operatu ewidencji gruntów. Grunty leżące na południu obrębu to tzw. zespół łąkarski i zespół pastwiskowy. Zostały one pomierzone na osnowę poligonową w układzie lokalnym założoną w 1963 r. dla potrzeb tego pomiaru. Od zachodu przylegają grunty wsi Kościerzyce, na które opracowano mapę numeryczną w 2003 r., a także grunt wsi Czepielowice, granica ta nigdy nie została pomierzona na osnowę. Od północnego wschodu przylegają grunty wsi Śmiechowice – teren ALP Nadleśnictwo Brzeg, obręb Karłowice. Punkty graniczne ALP maja współrzędne w układzie „65”. Od południowego wschodu przylegają grunty wsi Stobrawa, gmina Popielów, granica według operatu granic gmin i powiatu z 2002 r.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Śmiechowice - nr 514

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy (wg instr. G-IV) została założona w 1995 r. w układzie „65”. Osnowa ta została zagęszczona osnową pomiarową założoną w 1996 r. dla wykonania mapy zasadniczej. W 1966 r. dla pomiaru gruntów ALP założono osnowę poligonową IV klasy wg Instrukcji Technicznej dla potrzeb P.G.L w układzie „42”, w 1974 r. została ona przeliczona na układ „65”.

Mapa zasadnicza:

Na tereny siedliskowe w 1996 r. założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym. Mapa nie zawiera punktów granicznych dowiązanych do osnowy. Podziały wykonywane na terenie zabudowań są dowiązywane do osnowy i oblicza się ich współrzędne w układzie „65”.

Na terenie ALP wykonano mapę zasadniczą w skali 1:5000 w układzie sekcyjnym, która zawiera punkty graniczne i osnowę ALP.

Operat ewidencji gruntów:

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było przeprowadzane scalenie i nie dokonywano odnowienia operatu ewidencji gruntów. Trzy czwarte powierzchni stanowią grunty ALP Nadleśnictwo Brzeg, obręb Karłowice. Punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Od północy Śmiechowice graniczą z obrębem Lubsza, dla którego w 2003 r. wykonano mapę numeryczną.

Od zachodu przylegają grunty wsi Lubicz, od południa grunty wsi Czepielowice.

# Obręb Lubicz – nr 513

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy (wg instr. G-4) założono w 1995 r. oraz osnowa pomiarowa dowiązana do osnowy III klasy założona w 1996 r. dla pomiaru pod mapę zasadniczą..

Mapa zasadnicza:

W 1996 r. na tereny siedliskowe została wykonana mapa zasadnicza w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym w oparciu o osnowę pomiarową dowiązaną do osnowy III klasy wg instr. G-IV.

Operat ewidencji gruntów:

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie przeprowadzono scalenia gruntów. Granice nigdy nie były mierzone na osnowę. Po 1996 r. podziały działek na części siedliskowej są wykonywane w oparciu o osnowę, punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”, nie prowadzi się dla nich numeracji ciągłej.

Od północy Lubicz graniczy z wsią Lubsza, która posiada opracowaną mapę numeryczną w 2003 r.

Od południa graniczy z wsią Czepielowice, które nie posiadają mapy numerycznej.

Od wschodu z wsią Śmiechowice, granica ta nie ma była mierzona na osnowę i nie ma współrzędnych punktów granicznych.

Podstawą ustalania granic są materiały z aktualizacji gruntów z 1952 r.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Nowy Świat – nr 543

Osnowa:

Osnowa pomiarowa założona w 1985 r. dowiązana do osnowy IV klasy – ALP założona dla pomiaru mapy zasadniczej. Osnowa poligonowa V klasy w układzie lokalnym założona w 1955 r. do pomiarów gruntów PGR, nie przeliczona na układ „65”.

Mapa zasadnicza:

W 1985 r. założono mapę zasadniczą na tereny siedlisk w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym, w oparciu o osnowę pomiarową dowiązaną do osnowy poligonowej IV klasy – założonej dla gruntów ALP. Podziały na terenach siedliskowych są dowiązane do osnowy i punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów.

Od północy Nowy Świat graniczy ze wsią Mąkoszyce grunty PGR Mąkoszyce – granica pomierzona w układzie lokalnym.

Od wschodu z gruntami wsi Tarnowiec. Od południa przylegają grunty wsi Śmechowice, są to grunty ALP, które mają współrzędne punktów osnowy i punktów graniczny w układzie „65”. Od zachodu przylegają grunty wsi Lubsza, na które w 2003 r. założono mapę numeryczną.

Od północnego zachodu Nowy Świat graniczy z Wsią Rogalice, bezpośrednio przylegają grunty ALP, które zostały pomierzone na osnowę poligonową IV klasy z 1966 r. w układzie lokalnym, przeliczona na układ „65” w 1974 r.

Cześć gruntów wsi Nowy Świat stanowią grunty dawnego PGR, grunty te zostały pomierzone w 1955 r. w ośrodku dokumentacji znajdują się dzienniki pomiarowe i obliczenia współrzędnych w układzie lokalnym.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004. Baza zawiera budynki.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

# Obręb Czepielowice - nr 512

Osnowa:

Osnowa podstawowa III klasy założona w 1995 r. w układzie „65”. Osnowa ta została zagęszczona osnową pomiarową do pomiaru pod mapę zasadniczą w układzie „65” (ks.zgł. 1484/97, 853/97, 839/98).

W 1972 r. została założona osnowa fotogrametryczna, na którą nie zostały przekazane współrzędne punktów, ani dane do ich obliczenia.

Mapa zasadnicza:

Mapa zasadnicza na tereny siedliskowe została wykonana w trzech etapach (ks.zgł.1484/97, 853/97, 839/98) w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym.

Do pomiaru mapy nie włączono istniejących punktów granicznych, natomiast podziały na terenach zabudowanych po 1998 r. są wykonywane na osnowę i mają obliczone współrzędne w układzie „65”.

Operat ewidencji gruntów:

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960.  Po przeprowadzonym scaleniu gruntów w 1975r. (ks. zgł. 915/74) ewidencja gruntów została odnowiona, zmieniono numery działek. Scalenie gruntów zostało przeprowadzone na podkładzie fotogrametrycznym mapy w skali 1:5000. Granice pomierzono na osnowę fotogrametryczną, nie obliczano współrzędnych punktów granicznych i nie nadano im numeracji.

Od południa przylegają grunty wsi Kościerzyce, dla których w 2003 r. opracowano mapę numeryczną.

Od północnego wschodu przylegają grunty wsi Śmiechowice – Nadleśnictwo Karłowice, punkty graniczne mają współrzędne w układzie „65”.

Od północy na małym odcinku grunty wsi Lubsza, dla której opracowano mapę numeryczną W 2003 r., a także wieś Lubicz.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie GeoInfo V. Baza mapy numerycznej została założona w roku 2004.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000.

Opracowania numeryczne

- Istniejące w PODGiK numeryczne  mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO INFO V - metoda analityczna:

  - Dobrzyń

  - Lubsza

  - Szydłowice

  - Myśliborzyce

  - Michałowice

  - Kościerzyce

Bazy założono w 2003 r.; bazy nie zawierają warstwy budynków.

- Istniejące w PODGiK numeryczne  mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO INFO V - metoda kombinowana

  - pozostałe 14 obrębów gminy Lubsza

Bazy założono w 2004 r.; bazy zawierają budynki.

- Opracowania dot. granic powiatu - granica powiatu brzeskiego i granica gminy Lubsza została opracowana w 2002 r., współrzędne punktów granicznych znajdują się w PODGiK.

- Ewidencja gruntów dla powiatu brzeskiego jest prowadzona w systemie EGB2000.

Ogólna charakterystyka istniejących analogowych map zasadniczych

| Nazwa obrębu/ identyfikator TERYT | Rok opracowania | Pokrycie (pełne /siedliska) | Skala opracowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ter. zabudowane | ter. niezabudowane |
| Pisarzowice 160105_2.0510 PGR Grabów | 1971 mapa syt.- wys. (w układzie lokalnym) 1975 | siedliska - | 1:1000 1:500 | - |
| Czepielowice 160105_2.0512 | 1997-1998 | siedliska | 1:1000 | 1:5000 w formie fotomapy (1971 r.) |
| Lubicz 160105_2.0513 | 1996 | siedliska | 1:1000 | - |
| Śmiechowice 160105_2.0514 | 1996 | siedliska | 1:1000 | - |
| Nowe Kolnie 160105_2.0515 | 1993 | siedliska | 1:1000 | - |
| Piastowice 160105_2.0535 | 1980 mapa syt.-wys. (w układzie lokalnym) | siedliska | 1:1000 | - |
| Błota 160105_2.0538 | 1994 | siedliska | 1:1000 | - |
| Mąkoszyce 160105_2.0540 | 1985 | siedliska | 1:1000 | - |
| Barucice 160105_2.0541 | 1999 | siedliska | 1:1000 | - |
| Rogalice 160105_2.0542 | 1999 | siedliska | 1:1000 | - |
| Nowy Świat 160105_2.0543 | 1985 | siedliska | 1:1000 | - |
| Tarnowiec 160105_2.0544 | 1980 | siedliska | 1:1000 | 1:5000 w formie fotomapy (1971 r.) |
| Roszkowice 160105_2.0545 | 1997 | siedliska | 1:1000 | 1:5000 w formie fotomapy (1971 r.) |
| Raciszów 160105_2.0546 | 1993 | siedliska | 1:1000 | - |
| Szydłowice 160105_2.0537 | 1991 | siedliska | 1:1000 | 1:5000 |
| Dobrzyń 160105_2.0536 | 1985 | siedliska | 1:1000 | - |
| Lubsza 160105_2.0534 | 1971 | siedliska | 1:2000 | Część rolna 1:5000 w formie fotomapy – rok 1971, część leśna w skali 1:5000 (1972 r.) |
| Michałowice 160105_2.0511 | 1971 | siedliska | 1:1000 | - |
| Myśliborzyce 160105_2.0539 | 1971 | siedliska | 1:1000 | - |
| Kościerzyce 160105_2.0509 | 1974 | siedliska | 1:1000 | - |

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oznaczenie organu

Brzeg, dn...................... 200....r

I NF O R M A C J A

Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)

Starosta Brzeski informuje

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza. Prace będą wykonywane przez upoważnionych przez Starostę Brzeskiego pracowników jednostki wykonawstwa geodezyjnego ................................................................................., zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wyciąg z projektu modernizacji dot. celu i zakres ogólnego prac oraz postępowania formalno - prawnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

(podpis starosty)

Uwaga, niniejsza informacja  podlega publikacji  w "Panoramie Powiatu Brzeskiego" i na stronie internetowej   www.brzeg-powiat.pl

Ponadto, informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 oraz Urzędu Gminy L:ubsza na okres 14 dni tj.  od dnia  ........................   do dnia  .............................

ZAŁĄCZNIK NR 4

Oznaczenie organu

Brzeg, dn	200....r

INFORMACJA

Starosta Brzeski informuje, że w pok. nr 104 budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, w terminie od .......................................... do	,       w godzinach od................  do...................... zostanie wyłożony  do  wglądu  osób  zainteresowanych  projekt operatu  opisowo-kartograficznego  ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego .........................................,  jednostka ewidencyjna GMINA LUBSZA.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

- rejestru gruntów,

- rejestru budynków,

- rejestru lokali,

- kartotek spisowych budynków,

- kartotek spisowych lokali,

- mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3  i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z  tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

(podpis starosty)

Uwaga, niniejsza informacja podlega publikacji  w "Panoramie Powiatu Brzeskiego", w „Gazecie Wyborczej” i na stronie internetowej   www.brzeg-powiat.pl

Ponadto, informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 oraz Urzędu Gminy Lubsza na okres 14 dni tj.  od dnia  ................   do dnia……..  .....

ZAŁĄCZNIK NR 5

Oznaczenie organu

Brzeg, dn................200....r

PROTOKÓŁ

z dnia

wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego, sporządzonego dla

obrębu ewidencyjnego

w jednostce ewidencyjnej GMINA LUBSZA

W  dniach  	  geodeta  	  na

mocy    upoważnienia   nr	    z    dnia    	,    udzielonego   przez    Starostę

Brzeskiego, w pok. nr 104 budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,   dokonał   wyłożenia   do   wglądu   osób   zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w	roku na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Z projektem zapoznało się ......... osób, które fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo-kartograficznego potwierdziły podpisując odpowiednie adnotacje w kolumnie „uwagi" poszczególnych części tego projektu - zgodnie z § 114 ust. 7 Instrukcji Technicznej G-5.

osób zgłosiło do okazywanej dokumentacji uwagi. Zostały one utrwalone w załączniku A do niniejszego protokółu.

podmiotów   ewidencyjnych   nie   skorzystało   z   możliwości   zapoznania   się

z wyłożonym projektem. W kolumnach „uwagi" poszczególnych jego części zamieszczono w tej sprawie odpowiednie adnotacje, podpisane przez okazującego projekt - zgodnie z § 114 ust. 9 Instrukcji Technicznej G-5.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

(geodeta)	(przedstawiciel Starosty)

Załącznik nr 6

Syntetyczny wykaz kodów budynków  - Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji środków trwałych (kśt)

(Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.)

| Wartość atry- |  |  |
| --- | --- | --- |
| butu wg ust. | Symbol KŚT |  |
| 19i20zał.4 |  | Wyszczególnienie |
| rozporządze- | grupa | podgrupa | rodzaj |  |
| nia |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | BUDYNKI I LOKALE |
|  |  | 10 |  | BUDYNKI NIEMIESZKALNE |
| 2 |  |  | 101 | Budynki przemysłowe |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje budynki przeznaczone na cele produkcyjne |
|  |  |  |  | dla wszystkich przemysłów, np. fabryki, warsztaty, hale produk- |
|  |  |  |  | cyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -kompleksowych budowli przemysłowych (elektrowni, rafi- |
|  |  |  |  | nerii itp.), które |
|  |  |  |  | -nie posiadają formy budynku - sklasyfikowanych w podgru- |
|  |  |  |  | pie 20, |
|  |  |  |  | -zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj |
|  |  |  |  | 104, |
|  |  |  |  | -rolniczych budynków produkcyjnych - rodzaj 108. |
| 3 |  |  | 102 | Budynki transportu i łączności |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, dworców, |
|  |  |  |  | terminali, garaży, w tym: |
|  |  |  |  | -budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców |
|  |  |  |  | autobusowych i |
|  |  |  |  | -terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wy- |
|  |  |  |  | ciągów krzesełkowych, |
|  |  |  |  | -budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central |
|  |  |  |  | -telefonicznych, central telekomunikacyjne itp. |
|  |  |  |  | -hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie |
|  |  |  |  | dla środków |
|  |  |  |  | -transportu, |
|  |  |  |  | -budki telefoniczne, |
|  |  |  |  | -budynki latami morskich, |
|  |  |  |  | -budynki kontroli ruchu powietrznego(wieże), |
|  |  |  |  | -garaże i zadaszone parkingi, |
|  |  |  |  | -budynki do przechowywania rowerów. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -budynków stacji obsługi -rodzaj 103, |
|  |  |  |  | -zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj 04, |

|  |  |  |  | -dróg kolejowych - rodzaj 221, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -dróg lotniskowych - rodzaj 222, |
|  |  |  |  | -linii telekomunikacyjnych i masztów - podgrupa 21, |
|  |  |  |  | -terminali ropy naftowej i gazu - rodzaj 202, |
|  |  |  |  | -parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych |
|  |  |  |  | celów nie klasyfikowanych odrębnie. |
| 4 |  |  | 103 | Budynki handlowo-usługowe |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje: |
|  |  |  |  | -centra handlowe, |
|  |  |  |  | -domy towarowe, |
|  |  |  |  | -samodzielne sklepy i butiki, |
|  |  |  |  | -hale używane do targów, aukcji i wystaw, |
|  |  |  |  | -targowiska pod dachem, |
|  |  |  |  | -stacje paliw, stacje obsługi itp. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -budynków rolniczych - rodzaj 108, |
|  |  |  |  | -sklepów w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie |
|  |  |  |  | klasyfikowanych odrębnie. |
| 5 |  |  | 104 | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje: |
|  |  |  |  | -zbiorniki na ciecze, |
|  |  |  |  | -zbiorniki na gazy, |
|  |  |  |  | -elewatory zbożowe, zbiorniki na cement i inne towary syp- |
|  |  |  |  | kie, |
|  |  |  |  | -chłodnie i budynki składowe specjalizowane, |
|  |  |  |  | -powierzchnie magazynowe. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -budynków gospodarstw rolnych w szczególności silosów |
|  |  |  |  | I budynków składowych rolniczych przeznaczonych do |
|  |  |  |  | przechowywania zbiorów - rodzaj 108, |
|  |  |  |  | -wież ciśnień - podgrupa 21, |
|  |  |  |  | -budynków terminali ropy i ropopochodnych - rodzaj 202. |
| 6 |  |  | 105 | Budynki biurowe |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje: |
|  |  |  |  | -budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalno- |
|  |  |  |  | ści biura, sekretariatu lub innych o charakterze administra- |
|  |  |  |  | cyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzę- |
|  |  |  |  | dów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. |
|  |  |  |  | Lokale administracyjne różnych podmiotów gospodarczych, |
|  |  |  |  | -budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów |
|  |  |  |  | I parlamentów. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie |
|  |  |  |  | do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie. |
|  |  |  | 106 | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje: |
|  |  |  |  | -budynki instytucji świadczących usługi medyczne i pielę- |
|  |  |  |  | gnacyjne, m.in. szpitale, szpitale kliniczne, sanatoria, przy- |
|  |  |  |  | chodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla |
|  |  |  |  | matki i dziecka, |
|  |  |  |  | -szpitale więzienne lub wojskowe, |
|  |  |  |  | -budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, |
|  |  |  |  | rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weteryna- |
|  |  |  |  | ryjne itp. |
|  |  |  |  | -Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi za- |
|  |  |  |  | kwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi |
|  |  |  |  | starszych, niepełnosprawnych itp. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki me- |
|  |  |  |  | dycznej) dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp. - podgrupa 11. |

| 8 |  |  | 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fi- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zycznej |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne obiekty kulturalne, muzea |
|  |  |  |  | i biblioteki, przedszkola, szkoły, placówki, szkoły wyższe, bu- |
|  |  |  |  | dynki instytucji badawczych oraz budynki sportowe, w tym: |
|  |  |  |  | -kina, sale koncertowe, opery, teatry itp., |
|  |  |  |  | -sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wyko- |
|  |  |  |  | rzystywane głównie do celów rozrywkowych, |
|  |  |  |  | -kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, |
|  |  |  |  | estrady itp., |
|  |  |  |  | -muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne, |
|  |  |  |  | -budynki archiwów, |
|  |  |  |  | -budynki przedszkolne i szkolne, |
|  |  |  |  | -budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria |
|  |  |  |  | badawcze, |
|  |  |  |  | -budynki placówek oświatowo-wychowawczych, pracy po- |
|  |  |  |  | zaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego, |
|  |  |  |  | -stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwato- |
|  |  |  |  | riów, |
|  |  |  |  | -budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach, |
|  |  |  |  | -zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym po- |
|  |  |  |  | wietrzu, |
|  |  |  |  | -schroniska dla zwierząt |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -parków rozrywkowych i wypoczynkowych - rodzaj 290, |
|  |  |  |  | -obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków |
|  |  |  |  | I objętych indywidualną ochroną konserwatorską - rodzaj |
|  |  |  |  | 109, |
|  |  |  |  | -internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz |
|  |  |  |  | domów studenckich - podgrupa 11, |
|  |  |  |  | -boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym |
|  |  |  |  | powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych ba- |
|  |  |  |  | senów itp. - rodzaj 291. |
| 9 |  |  | 108 | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje budynki gospodarstw rolnych oraz budynki |
|  |  |  |  | magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, bu- |
|  |  |  |  | dynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe |
|  |  |  |  | fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania |
|  |  |  |  | sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania |
|  |  |  |  | wina, szklarnie, silosy rolnicze itp. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje ogrodów zoologicznych i botanicznych - |
|  |  |  |  | rodzaj 291. |
| 10 |  |  | 109 | Inne budynki niemieszkalne |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje: |
|  |  |  |  | -hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania |
|  |  |  |  | (z wyj. hoteli robotniczych - podgrupa 11), |
|  |  |  |  | -schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, do- |
|  |  |  |  | my wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania |
|  |  |  |  | turystycznego, |
|  |  |  |  | -restauracje, bary, stołówki, |
|  |  |  |  | -budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego |
|  |  |  |  | I czynności religijnych, w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, |
|  |  |  |  | meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, |
|  |  |  |  | -domy pogrzebowe, krematoria, |
|  |  |  |  | -obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte |
|  |  |  |  | indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome ar- |
|  |  |  |  | cheologiczne dobra kultury, |
|  |  |  |  | -zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla |
|  |  |  |  | nieletnich, |
|  |  |  |  | -budynki koszarowe, |
|  |  |  |  | -obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty |
|  |  |  |  | autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp., |
|  |  |  |  | -pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymie- |
|  |  |  |  | nione. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje: |
|  |  |  |  | -restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych - podgru- |
|  |  |  |  | pa 11, oraz w centrach handlowych - rodzaj 103, |
|  |  |  |  | -budek telefonicznych – rodzaj 102, |
|  |  |  |  | -budowli wojskowych - rodzaj 291, |
|  |  |  |  | -budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea |
|  |  |  |  | - klasyfikowanych w rodzaju 107, |
|  |  |  |  | szpitali więziennych i wojskowych - rodzaj 106. |
|  |  | 11 |  | BUDYNKI MIESZKALNE |
| 1 |  |  | 110 | Budynki mieszkalne |
|  |  |  |  | Rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co najmniej |
|  |  |  |  | połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana |
|  |  |  |  | do celów mieszkalnych, tj. budynki jednorodzinne, o dwóch |
|  |  |  |  | mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkania zbio- |
|  |  |  |  | rowego, np. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), |
|  |  |  |  | hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, |
|  |  |  |  | placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp. |
|  |  |  |  | Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwa- |
|  |  |  |  | łego zakwaterowania - rodzaj 109. |
|  |  | 12 |  | LOKALE |
| 2 |  |  | 121 | Lokale niemieszkalne Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe. |
| 1 |  |  | 122 | Lokale mieszkalne Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. |

ZAŁĄCZNIK 7

KARTOTEKA SPISOWA BUDYNKU

Gmina Lubsza

Obręb	........................

Id. Teryt. .........................................

Ulica 	........ Nr ..........

Nr działki .............Ark. m. ..............

Nr JRG .................................................

NR ewid. budynku ...........................

Nr K (nr kolejny bud. na działce) ...........

Nr JRB .............................................

| Dane o właścicielu lub władającym | Dane o lokalach w budynku |
| --- | --- |
| Pełna nazwa a przypadku osób fizycznych nazwisko, imiona, imiona rodziców |  | Odrębna własność: Ilość lokali Numery lokali |  |
| PESEL NIP REGON Inny dokument |  | Pozostałe lokale: Ilość Numery lokali |  |
|  |  | Pow. użytkowa lokali ogółem w m2 |  |
| Adres właściciela lub władającego |  |  |  |
| Cudzoziemiec Tak/nie |  | Pow. użytkowa pom. przy-należnych ogółem w m2 |  |
| Nr kw lub inny dokument |  |  |  |
| Dane o budynku | Źródła danych o budynku |
| Funkcja użytkowa budynku |  |  | Rodzaje źródeł danych: Projekt budowlany, Protokół oddania bud. do użytkowania, Dokumentacja, o której mowa w § 18 G-5, Geod. inwentaryzacja powykonawcza, Wywiad terenowy Inne Uwaga - należy wskazać wszystkie źródła danych - np 1+ 5 |
| Kod funkcji (KŚT) |  |  |  |
| Rok zakończenia budowy |  |  |  |
| Pow. zabudowy w m2 |  |  |  |
| Ilość kondygnacji N |  |  |  |
| Ilość kondygnacji p |  |  |  |
| Rodzaj materiału: Mur Drewno Inne |  |  |  |
| Numer rej. zabytków Data i numer dec. o wpisaniu do rej. zab. |  |  |  |
| Wartość budynku | Uwagi |
| Wartość |  |  |
| Data określenia |  |  |
| Źródło danych |  |  |
| Informacje pozyskał i zestawił: (data, podpis) | Dane wprowadził do EGB 2000: (data, podpis) |

ZAŁĄCZNIK 8

KARTOTEKA SPISOWA LOKALU

Gmina LUBSZA

Obręb	........................

Id. Teryt. .........................................

Ulica 	........ Nr ..........

Nr działki .............Ark. m. ..............

Nr JRG .................................................

NR ewid. budynku ...........................

Nr K (nr kolejny bud. na działce) ...........

Nr JRB ..............................................

Nr JRL...............................................

Nr ewid. lokalu...................................

| Dane o właścicielu lub władającym | Lista pomieszczeń |
| --- | --- |
| Pełna nazwa a przypadku osób fizycznych nazwisko, imiona, imiona rodziców |  | Ilość izb |  |
|  |  | Pomieszczenia przynależne: |
|  |  | Ilość |  |
| PESEL NIP REGON Inny dokument |  | Rodzaj: Klatka schodowa Piwnice Strych Garaż Komórka Kotłownia Suszarnia Pralnia Taras Pom. gospodarcze Łazienka WC Inne 1 Inne 2 Inne 3 |  |
| Adres właściciela lub władającego |  |  |  |
| Cudzoziemiec Tak/nie |  |  |  |
| Nr kw lub inny dokument |  |  |  |
| Dane o lokalu: |  |  |
| Funkcja lokalu: |  |  |
| Mieszkalna |  |  |  |
| Niemieszkalna |  |  |  |
| Pow. lokalu w m2: |  |  |
| Użytkowa |  |  |  |
| Pom. przynależnych |  | Uwagi |
| Wartość lokalu |  |
| Wartość |  |  |
| Data określenia |  |  |
| Źródło danych |  |  |
| Informacje pozyskał i zestawił: (data, podpis) | Dane wprowadził do EGB 2000: (data, podpis) |

ZAŁĄCZNIK 9

Powiat brzeski

Jednostka ewidencyjna LUBSZA

Obręb......................................................

##### PROTOKÓŁ BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR......................
W SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU

Data badania

| LP | Dział I-O | Dział II | Uwagi (np. podstawa wpisu w dz. II w przypadku rozbieżności z EGB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr działki | Ark.m. | Pow. w ha | Położenie | Sposób korzystania | Opis budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności | Właściciel | Użytkownik wieczysty | Udział w nieruchomości |  |

Wykonawca/Nr upr. zawod. ..........................................

Załącznik nr 10

wykaz  obowiązujących przepisów prawnych i technicznych

Przepisy prawne

- Ustawa z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r.nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38. poz. 454):

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach
zamkniętych (Dz. U. Nr 84 poz. 911);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16.07.2001 r. w sprawie zgłasza-
nia prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.
U. Nr 78, poz. 837);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.Nr 30 poz.  297)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19.02.2004  r. w sprawie wyso-
kości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykony-
wanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004r. w sprawie ewidencjo-
nowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173);

- Ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
(Dz. U. Nr 112, poz. 1317);

2.1.10.	Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budow-
 lanych (PKOB), (Dz. U. Nr 112, poz. 1316);

- Ustawa z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432);

- Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p.z.);

- Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998r. w sprawie ustalenia wykazów dróg krajowych
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071);

- Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);

- Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266);

- Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926);

- Ustawa z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 124, poz. 1361z p.z.).

    - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów  fizjograficznych

( Dz. U. Nr 166.poz.1612)

2.2    Przepisy techniczne

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna 0-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,

- Instrukcja techniczna 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

- Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju z 3 listopada 2003 r. w sprawie wytycznych techniczno-
organizacyjnych  dotyczących  prowadzenia  ewidencji gruntów i  budynków - instrukcja  techniczna  G-5
Ewidencja gruntów i budynków,

- Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju,

- Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza - wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju,

- Wytyczne techniczne K-1.1 Podział treści Mapy podstawowej,

2.2.10.	Wytyczne techniczne G-4.2 Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupeł-
niające dla mapy zasadniczej,

2.3. Materiały pomocnicze

- Podręcznik obsługi systemu GEO-INFO

- Podręcznik obsługi systemu EGB 2000

- Stanowisko wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministerstwa Finansów w sprawie zapewnienia aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków oraz
dostosowania  ich do stanu  prawnego wynikającego z rozporządzenia  Ministra Rozwoju  Regionalnego
i Budownictwa z 29.03.2001 r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454)